****

**PRIEKUĻU NOVADA**

**ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM**

**Aktualizēts investīciju plāns 2020.-2021. gadam, apstiprināts 2020.gada 27.februāra Priekuļu novada domes sēdē (Protokols Nr. 4, 42.p.).**

**Investīciju plāns**

Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas būtiskākās Priekuļu novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas laikā posmā no 2020.gada līdz 2021.gadam.

Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu – ilgtermiņa uzstādījumus un vidēja termiņa prioritātes.

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:

* projekta nosaukums;
* projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;
* projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;
* plānotie projekta rezultāti;
* informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.

| Nr.  p.k | Projekta nosaukums | Atbils-tība rīcībām | Finanšu instruments | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | Partneri/ Atbildīgie | Rezultatīvie rādītāji | Prioritātes 2020.gadā | Prioritātes 2020.gadā | Prioritātes 2020.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašval-dības budžets | ES fondu finan-sē-jums | Citi finan-sējuma avoti |  | | Projekta uzsāk-šanas laiks | | Projekta reali-zāci-jas il-gums |  | |  | 1.prioritāte | 2.prioritāte | 3.prioritāte | |
| 1. | Jāņmuižas PII ēkas sienas stiprināšana. | R 1.6 | 15 913 |  |  | Tehniskās dokumentācijas izstrāde, ēkas sienas stiprināšana nodrošinot labiekārtotu un drošu vidi. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/  Jāņmuižas PII vadītāja | | Nostiprināta atbalsta siena pie kāpnēm ēkas kreisajā daļā. | 15 913 |  |  | |
| 2. | Liepas pamatskolas ēdamzāles/aktu zāles remonts. | R 1.6 | 125 000 |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikts ēdamzāles/aktu zāles remonts. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tora vietnieks/ Liepas pamatskola | | Ir izstrādāta tehniskā dokumentā-cija un veikti būvdarbi/re-montdarbi ēdamzālei/ aktu zālei. |  | 15 000 |  | |
| 3. | Liepas pamatskolas iekštelpu sakārtošana. | R 1.6 | 41 008 |  |  | Liepas pamatskolas ventilācijas remonts/ierīkošana. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tora vietnieks/ Liepas pamatskola | | Ventilācijas remonts sporta zālē un ierīkošana mācību kabinetos. |  |  | 41 008 | |
| 4. | Telpu remonts Priekuļu vidusskolā. | R 1.6 | 109 946 |  |  | Veikts telpu remonts, nomainīti radiatori sporta zālē. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/  Priekuļu vidusskola | | Telpu T-28.,T-37.,T-39.,T-40 un citu telpu remonts, nomainīti radiatori sporta zālē. | 62 500 |  |  | |
| 5. | Labiekārto-tas iekštelpas Veselavas PII. | R 1.6 | 24 949 |  |  | Veikti remonti telpās. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/ Veselavas PII | | Veikts kosmētiskais remonts guļamistabā, spēļu istabā, ģērbtuvē, palīgtelpā, ierīkota ventilācijas sistēmā aktu zālē, atjaunota elektroinstalācija | 12 579 |  |  | |
| 6. | Teritorijas labiekārto-šana,rotaļ-laukuma un sporta laukuma izbūve Liepas PII. | R 1.6 | 350 000 |  |  | Teritorijas labiekārtošana, rotaļlaukuma un sporta laukuma izbūve. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/ Izpilddirek-tora vietnieks/ Liepas PII | | Veikta teritorijas labiekārtoša-na, uzstādītas drošas un atbilstošas rotaļu ierīces, izbūvēti celiņi un nojumes. | 350 000 |  |  | |
| 7. | Siltumapgā-des sistēmas uzlabošana | R 1.6 | 14 171 |  |  | Apkures cauruļu remonts Liepas PII | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirek-tora vietnieks/ Liepas PII | | Veikts apkures cauruļu remonts |  |  |  | |
| 8. | Ūdensap-gādes sistēmas uzlabošana | R 1.6 | 23 376 |  |  | Ūdensvadu cauruļu remonts Liepas PII. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirek-tora vietnieks/ Liepas PII | | Veikts ūdensvadu cauruļu remonts |  | 23 376 |  | |
| 9. | Stāvlau-kuma ierīkošana pie Veselavas PII ēkas. | R 1.6 | 13 574 |  |  | Izveidotas auto stāvvietas. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirek-tors/  PII Veselava | | Izveidots stāvlaukums. |  |  |  | |
| 10. | Apkures sistēmas izbūve Liepas pamatskolā. | R 1.7; R 1.44 | 149 613 |  |  | Uzlabota energoefektivitāte. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/Izpilddi-rektora vietnieks/ Liepas pamat-skola | | Izbūvēta apkures sistēma Liepas pamatskolā. |  |  |  | |
| 11. | Veselavas muižas telpu restaurācija/atjaunošana. | R 1.16 | 87 122 |  |  | Atjaunotas/restaurētas telpas Veselavas muižā. | | 2020. | | 2021.-……. | Pašvaldība/ Izpilddirek-tors | | Izstrādāta tehniskā dokumentā-cija un veikti telpu restaurācijas/atjaunošanas darbi neatjaunota-jās telpās. | 7 543 |  |  | |
| 12. | Infrastruk-tūras uzlabošana Priekuļu kultūras namā. | R 1.16 | 57 788 |  |  | Telpu remonti. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja | | Veikts remonts pagrabstāva telpās un aizskatuvē. |  | 28 000 |  | |
| 13. | Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja energoefek-tivitātes uzlabošana. | R 1.16 | 109 558 |  |  | Atjaunota pirts un ēkas atjaunošanas darbi. | | 2020. | | 2021. |  | | Veikti pirts atjaunošanas, siltināšanas, ūdensapgā-des, kanalizācijas darbi. | 109 558 |  |  | |
| 14. | Paplašināta publiski pieejamo sporta veida daudzvei-dība | R 1.19 | 21 600 |  |  | Izbūvēts trenažiera laukums | | 2020. | | 2020. | Izpilddirek-tora vietnieks/ Attīstības nodaļa | | Izbūvēts laukums un uzstādīti trenažieri | 21 600 |  |  | |
| 15. | Priekuļu vidusskolas sporta stadiona pārbūve. | R 1.20 | 1 013 855 |  |  | Pārbūvēts stadions pie Priekuļu vidusskolas. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība | | Nomainīts skrejceļa segums, futbola laukuma seguma atjaunošana, volejbola, laukumu segumu izveidošana, apgaismes sistēmas rekonstrukcija, nestandarta iekārtu laukuma izbūve, žoga izbūve ap sporta laukumiem, stāvlaukuma un pievadceļu seguma maiņa. | 506 928 |  |  | |
| 16. | Uzlabota sporta infrastruk-tūra | R 1.20 | 17 930 |  |  | Apgaismojuma izbūve pie stadiona Liepas pamatskolā | | 2020. | | 2020. | Izpilddirekto-ra vietnieks | | Izbūvēts apgaismo-jums | 17 930 |  |  | |
| 17. | Dalība 9.2.2.1.pasākumā “Deinstitucionalizācija”. | R.1.24 | 29 624 | 223 826.25 | 9 874,69 | Pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.  Veikta personu izvērtēšana. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/ Sociālais dienests/ Attīstības nodaļa | | Veikta telpu piemērošana un teritorijas labiekārtoša-na personām ar garīga rakstura traucēju-miem. | 263 325 |  |  | |
| 18. | Sociālā dienesta telpu modernizācija un remonts. | R 1.27 | 2 811 |  |  | Sociālā dienesta trīs telpās Liepā, telpu kosmētiskais remonts. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/Sociālais dienests | | Veikts telpu remonts sociālā dienesta speciālistu darba kabinetos. |  |  | 2 811 | |
| 19. | Sociālā dienesta telpu un vides piemēro-tības nodrošināšana attālinātajos klientu apkalpoša-nas punktos (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā) | R.1.27. | 50 000 |  |  | Vides pieejamības (uzbrauktuves, telpu pieejamība ēkas pirmajā stāvā, pielāgotas uzgaidāmās telpas un sanitārie mezgli atbilstoši publisko būvju būvnormatīvos noteiktajām prasībām) nodrošināšana Sociālā dienesta telpās (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā). | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/Sociālais dienests | | Vides pieejamības nodrošināša-na sociālā dienesta pakalpojuma sniegšanas vietās. |  |  |  | |
| 20. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 158 636 |  |  | Grants ceļu seguma atjaunošana, Priekuļos. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/ Ceļu uzturēšanas nodaļas meistars | | Atjaunots segums Lejas, Atmodas, Līgo,Māras, Spīdolas, Ausekļa, Ābeļdārza, Lāčplēša ielās, Priekuļos. | 158 636 |  |  | |
| 21. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 32 558 |  |  | Grants ceļu seguma atjaunošana, Veselavas pagastā. | | 2021. | | ……. | Pašvaldība/ Ceļu uzturēšanas nodaļas meistars | | Atjaunots segums no ceļa Cēsis – Madona līdz Veselavas muižai. |  |  |  | |
| 22. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 133 849 |  |  | Grants ceļu seguma atjaunošana,Liepā. | | 2020. | | ……. | Pašvaldība/ Ceļu uzturēšanas nodaļas meistars | | Atjaunots segums Ed.Veiden-bauma, Jullas, Pļavas, Maizīša ielās, Liepā. | 28 302 |  | 59 927 | |
| 23. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 124 082 |  |  | Asfaltseguma atjaunošana. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors | | Atjaunots asfaltsegums no Cēsu prospekta līdz Zirņu ielai, Skubiņa, Vaives, Meža un Zirņu ielās, Priekuļos. | 8 181 | 99 501 | 10 462 | |
| 24. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 15 828 |  |  | Ceļa seguma atjaunošana. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors | | Atjaunots (divkāršā apstrāde) ceļa segums Jāņkalna ielā, Priekuļos. | 15 828 |  |  | |
| 25. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 92 043 |  |  | Ielas seguma atjaunošana. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirekto-ra vietnieks | | Atjaunots (divkāršā apstrāde) segums P.Rozīša ielā, Liepā. |  | 92 043 |  | |
| 26. | Pasākuma „Pamatpa-kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruk-tūras uzlabošana (*saskaņā ar Attīstības program-mas pielikumu*). | R 1.35 | 13 200 | 118 800 |  | Ceļu pārbūve atbilstoši ceļu izvērtējumam. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/ Attīstības nodaļas vadītāja | | Veikta grants ceļu pārbūve posmos  Jaunrauna - Smurģi posmā 0.80 km- 1.70 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;  Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš posmā km 0.70 km -1.40 km, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā. |  |  |  | |
| 27. | Apgaismojuma izveide Veselavā uz Veselavas PII | R 1.39 | 25 000 |  |  | Izveidots apgaismojums, pārvietošanās drošibas uzlabošanai | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirektors | | Apgaismo-jums posmā “Āres” uz Veselavas PII. |  |  |  | |
| 28. | Gājēju ietves izbūve Liepā 1.un2.posms | R 1.40 | 48 464 |  |  | Infrastruktūras uzlabošana un dzīves vides kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem. | | 2020. | | 2021.……. | Pašvaldība/  Izpilddirekto-ra vietnieks | | Izbūvēta gājēju ietve Rūpnīcas ielā, Liepā. | 29 037 |  |  | |
| 29. | Gājēju ietves izbūve Priekuļos. | R 1.40 | 28 678 |  |  | Infrastruktūras uzlabošana un dzīves vides kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirek tors | | Izbūvēta ietve Dārza un no Dārza ielas līdz Raiņa ielai, Priekuļos. | 15 362 |  |  | |
| 30. | Ūdensaim-niecības pakalpo-jumu attīstība. | R 1.42 | 220 803 |  |  | Ūdensvadu izbūve. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/-Komunālās saimniecības vadītājs | | Izbūvēts ūdensvads Skubiņa ielā , Priekuļos, Gaujas ielā, Ed.Veiden-bauma ielā Liepā. | 199 628 |  | 21 175 | |
| 31. | Ūdensaim-niecības pakalpo-jumu attīstība. | R 1.42 | 107 509 |  |  | Kanalizācijas tīkla un sūkņu stacijas izbūve Muižas ielā. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/  Komunālās saimniecības vadītājs | | Izbūvēts kanalizācijas maģistrālais vads un sūkņu stacija Muižas ielā, Priekuļos. |  | 107 509 |  | |
| 32. | Ūdensaim-niecības pakalpo-jumu attīstība. | R 1.42 | 128 248 |  |  | Kanalizācijas tīklu un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Veselavā. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/  Komunālās saimniecības vadītājs | | Izbūvēta attīrīšanas iekārta un kanalizācijas tīkli. |  |  | 128 248 | |
| 33. | Mārsnēnu kanalizāci-jas sūkņu stacijas un jauna spiedvada izbūve. Jauna ūdens dziļurbuma un otrā pacēluma stacijas ar atdzelžotavu izbūve. Maģistrāles izbūve. | R 1.42 | 128 277 |  |  | Notekūdeņu pārsūknēšanai no Mārsnēnu ciemata uz esošajām attīrīšanas ietaisēm. Maģistrālā ūdensvada Mārsnēnos sacilpošana un savu laiku nokalpojušā dziļurbuma tamponēšana un jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība | | Izbūvēta KSS un spiedvads. Izbūvēts ŪAS, tamponēts dziļurbums. | 128 277 |  |  | |
| 34. | Lietus ūdens kanalizāci-jas sistēmas sakārtošana | R 1.43 | 17 700 |  |  | Lietus kanalizācijas izbūve. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/-Komunālās saimniecības vadītājs | | Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija Jāņkalna ielā,Vaives ielā Priekuļos | 17 700 |  |  | |
| 35. | Lietus ūdens kanalizāci-jas sistēmas sakārtošana | R 1.43 | 25 000 |  |  | Lietus kanalizāijas sistēmas izveide. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirekto-ra vietnieks | | Drenāžas izveide pie Liepas pamatskolas. |  |  |  | |
| 36. | Ūdensapgā-des un apkures sistēmas sakārtošana Veselas PII | R 1.44 | 3 000 |  |  | Tehniskās dokumentācijas izstrāde | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/-Komunālās saimniecības vadītājs | | Izstrādāta tehniskā dokumentā-cija ūdensvada un apkures sistēmas daļas izbūvei | 3 000 |  |  | |
| 37. | Priekuļu katlumājas sienu apšūšana ar skārdu. | R 1.44 | 14 183 |  |  | Uzlabojot siltumizolāciju un katlumājas vizuālo izskatu. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Komunālās saimniecības vadītājs | | Veikta katlu mājas sienu apšūšana ar skārdu. |  |  |  | |
| 38. | Apkures katlu remonts Priekuļu katlu mājā. | R 1.44 | 20 090 |  |  | Apkures katlu kurtuves remonts. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Komunālās saimniecības vadītājs | | Veikta apkures katlu kurtuves demontāža un priekškurtu-ves pārmūrēšana. | 10 090 |  |  | |
| 39. | Apgaismo-juma sistēmas izbūve. | R 1.44 | 33 405 |  |  | Atjaunots/izbūvēts apgaismojums novada teritorijā. | | 2020. | | 2021.-…… | Pašvaldība/-Elektro-inženieris | | Apgaismo-juma izbūve Mārsnēnos, Saules parkā Priekuļos, Ed.Veiden-bauma un J.Maizīša ielās Liepā. | 26 237 |  |  | |
| 40. | Apgaismo-juma sistēmas izbūve. | R 1.44 | 11 613 |  |  | Atjaunots/izbūvēts apgaismojums novada teritorijā. | | 2020. | | 2021.-……. | Pašvaldība/-Elektro-inženieris | | Ielu apgaismo-juma armatūras uzstādīšana Māsnēnos. Ielu apgaismes stabu uzstādīšana Elites ielā, Priekuļos un ielu apgaismo-juma projektēšana Mārsnēnos pie daudzdzī-vokļu mājām. Elktroapgāde Muižas ielā Priekuļos. | 3 173 |  | 1 657 | |
| 41. | Apgaismo-juma sistēmas uzlabošana. | R 1.44 | 75 481 |  |  | Ielu apgaismojuma remonts. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirekto-rs/Elektro-inženieris | | Ielu apgaismo-juma remonts: Elites un Jāņkalna ielā līdz Meža ielai,Izstādes, Raiņa, Pūpolu, Dārza, Parka ielas un Selekcijas ielā no Elites ielas līdz Cēsu prospektam, Priekuļos | 56 836 |  |  | |
| 42. | Apgaismojuma sistēmas uzlabošana. | R 1.44 | 21 043 |  |  | Ielu apgaismojuma stabu uzstādīšana. | | 2020. | | 2021.-……. | Pašvaldība/  Izpilddirekto-rs/Elektro-inženieris | | Ielu apgaismoju-ma stabu uzstādīšana: Dārza ielā aiz Izstādes ielas, Izmēģinātāju ielā gar Sporta birzīti, Selekcijas ielas un Cēsu prospekta krustojumā, Ābeļdārza ielā, Priekuļos | 12 588 | 1 007 |  | |
| 43. | Energoefek-tivitātes pasākumi pašvaldības iestādes ēkā. | R 1.47 | 176 335 |  |  | Būvprojekta izstrāde, ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, samazinot situmenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirekto-ra vietnieks | | Veikta fasādes siltināšana Rūpnīcas ielā 8. |  |  |  | |
| 44. | Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana. | R 1.49 | 300 000 |  |  | Uzlabota energoefektivitāte. | | 2020. | | 2021. | Izpulddirek-tora vietnieks/ Attīstības nodaļa | | Veikta elektroinstalācijas, jumtu nomaiņa un ēku siltināšana Meldru ielas ēkās, Liepā. | 65 000 |  |  | |
| 45. | Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana. | R 1.49 | 90 000 |  |  | Veikti remonti pašvaldības dzīvokļos. | | 2020. | | 2021. | Attīstības nodaļa/Namu pārvaldniece | | Izremontēti dzīvokļi, veikta logu, durvju nomaiņa. | 40 794 | 21 727 | 3 840 | |
| 46. | Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana. | R 1.49 | 65 000 |  |  | Uzlabota energoefektivitāte, nomainot logu blokus. | | 2020. | | 2021. | Izpulddirek-tora vietnieks/ Attīstības nodaļa | | Logu bloku nomaiņa Maija ielā4, Liepā. | 65 000 |  |  | |
| 47. | Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana. | R 1.49 | 65 000 |  |  | Komunikāciju tīklu projektēšana | | 2021. | | 2021. | Izpilddirek-tors, Komunālās saimniecības vadītājs | | Projekta izstrāde kanalizācijas un ūdens sistēmas pārbūvei pašvaldības ēkā “Knēžas”. |  |  |  | |
| 48. | Pašvaldības ēkas uzturēšana. | R 1.49 | 150 000 |  |  | Uzlabots ēkas vizuālais izskats | | 2021. | | 2021. | Izpilddirek-tors | | Veikta fasādes atjaunošana ēkas vecai daļai. |  |  |  | |
| 49. | Pašvaldības ēku uzturēšana. | R 1.49 | 26 952 |  |  | Jumta remonts Mārsnēnu pagasta garāžai | | 2021. | | 2021. | Izpilddirek-tora vietnieks | | Garāžas jumta daļējs remonts. |  |  |  | |
| 50. | Pašvaldības ēku uzturēšana. | R 1.49 | 14 883 |  |  | Ugunsdrošibas signalizācijas uzstādīšana | | 2020. | | 2020. | Izpilddirek-tors | | Ugunsdro-šibas signalizācijas uzstādīšana Raiņa ielā 8, Priekuļos, | 14 883 |  |  | |
| 51. | Kapsētu un kapliču uzturēšanu. | R 1.49 | 11 067 |  |  | Veikti atjaunošanas darbi. | | 2020. | | 2021. | Labiekārtoša-nas dienesta vadītājs | | Kosmētiskais remonts Jaunraunas, Liepas, Mārsnēnu kapličās. Mūra atjaunošana Liepas kapos. | 8 517 |  |  | |
| 52. | Saules parka labiekārtošana un paplašināšana. | R 1.53 | 10 000 |  | 1000 | Dzīves vides kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem un objekta popularizēšana tūristiem. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Labiekārtoša-nas dienesta vadītājs/ Attīstības nodaļa | | Papildināti apstādījumi. Uzlabota infrastruktūra. |  |  |  | |
| 53. | Publiski pieejamas infrastruktū-ras labiekārto-šana, izveide. | R 1.53 | 18 674 | 8 739 |  | Labiekārtot publiskās teritorijas, uzstādot un izveidojot atbilstošu infrastruktūru iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu dzīves un atpūtas telpu ( piem. velonovietņu izveide, afišu stabu uzstādīšana, informatīvo plākšņu izvietošana, ugunskura vietu labiekārtošana, atpūtas soliņu izvietošana, stādījumu iekārtošana, rotaļu laukumu izveide u.tml.). Izveidota infrastruktūra iedzīvotāju interešu grupu izveidei u.c. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Attīstības nodaļas vadītāja | | Izveidota infrastruktūra. | 18 385 |  |  | |
| 54. | Labiekārtota teritorija Veselavas parkā. | r1.53 | 11 036 |  |  | Veselavas parka teritorijas labiekārtošana pieejamības uzlabošanai. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/ Izpild-direktors | | Izbūvēta tualete Veselavas parkā. | 11 036 |  |  | |
| 55. | Labiekārto-šanas plāna izstrāde | R1.53 | 10 000 |  |  | Labiekārtošanas plāna izstrāde un tā ieviešana Bērzkrogā | | 2021. | | 2021……. | Pašvaldība/ Labiekārtoša-nas dienesta vadītājs | | Teritorijas laboiekārtošana pēc izstrādāta plāna. |  |  |  | |
| 56. | Labiekārtota publiskā ārtelpa, paplašināta publiski pieejamo sporta veidu daudz-veidība. | R 1.54 | 36 710 | 9 000 |  | Labiekārtota sporta un aktīvās atpūtas vieta novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenām ar bērniem. | | 2020. | | 2020. | Pašvaldība/-Izpilddirek-tors/ Attīstības nodaļa | | Izbūvēta BMX trase, uzstādīta brīvā ūdens ņemšanas krāna vieta, ierīkots ūdensvads pieslēguma izveidei ūdens krānam Sporta Birzītē, Priekuļos. | 45 710 |  |  | |
| 57. | Labiekārtota publiskā ārtelpa, paplašināta publiski pieejamo sporta veidu daudz-veidība. | R 1.54 | 30 000 |  |  | Labiekārtota aktīvās atpūtas vieta novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenām ar bērniem. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/-Izpilddirek-tora vietnieks | | Ierīkots drenējošais slānis bērnu rotaļu laukumam Liepā. | 14 048 |  |  | |
| 58. | Labiekārtota publiskā ārtelpa, paplašināta publiski pieejamo sporta veidu daudz-veidība. | R 1.54 | 30 000 |  |  | Uzstādīti trenažieri un papildināts bērniem laukums ar rotaļu ierīcēm. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/-Izpilddirek-tora vietnieks | | Uzstādīti trenažieri pie Mārsnēnu kultūras nama un papildināts bērnu laukums ar rotaļu ierīcēm Mārsnēnos. |  |  |  | |
| 59. | Labiekārtota publiskā ārtelpa, paplašināta publiski pieejamo sporta veidu daudz-veidība. | R 1.54 | 20 000 |  |  | Skeitparka laukuma izveide. | | 2021. | | 2021.-……. | Pašvaldība/-Izpilddirek-tora vietnieks | | Uzstādītas ierīces skeitparka izveidei Liepā. |  |  |  | |
| 60. | Popularizēt tūrisma piedāvāju-mu novadā. | R 1.83 | 7 000 |  |  | Tūrisma popularizēšana Veselavas muižā. | | 2021. | | 2021. | Izpilddirek-tors/Attīstības nodaļa | | Uzstādīts baners Bērzkrogā ar norādi uz Veselavas muižu. |  |  |  | |

***Pielikums pie Investīciju plāna***

**Ceļa posmu saraksts prioritārā secībā atbilstoši nepieciešamai pārbūvei Pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autoceļa nosaukums** | **Auto ceļa Nr., sākuma un beigu km posms** | **Nepieciešamais pārbūves garums (km)** | **Pagasts** | **Svarīgākie ceļa parametri** | | |
| **Garums(km)** | **Platums(m)** | **Seguma veids** |
| Jaunrauna-Smurģi | B27 0.80-1.70 | 0.90 | Priekuļu pagasts | 3.85 | 6 | grants |
| Valmieras ceļš-Ģībolas-Garkalnes ceļš | B12 0.70-1.40 | 0.70 | Priekuļu pagasts | 1.52 | 6 | grants |
| **Kopā nepieciešamais pārbūves garums (km)** | | **1.60** |  |  |  |  |