****

****

**PRIEKUĻU NOVADA**

**ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM**

**Aktualizēts investīciju plāns 2020.-2021. gadam, apstiprināts 2021.gada 25.marta Priekuļu novada domes sēdē (Protokols Nr.4, 7.p.).**

**Investīciju plāns**

Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas būtiskākās Priekuļu novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas laikā posmā no 2020.gada līdz 2021.gadam.

Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu – ilgtermiņa uzstādījumus un vidēja termiņa prioritātes.

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:

* projekta nosaukums;
* projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;
* projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;
* plānotie projekta rezultāti;
* informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.

| Nr.  p.k | Projekta nosaukums | Atbils-tība rīcībām | Finanšu instruments | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | Partneri/ Atbildīgie | Rezultatīvie rādītāji | Prioritātes 2021.gadā | Prioritātes 2021.gadā | Prioritātes 2021.gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašval-dības budžets | ES fondu finan-sē-jums | Citi finan-sējuma avoti |  | | Projekta uzsāk-šanas laiks | | Projekta reali-zāci-jas il-gums |  | |  | 1.prioritāte | 2.prioritāte | 3.prioritāte | |
| 1. | Liepas pamatskolas sporta zāles jumta remonts | R 1.6 | 27877 |  |  | Jumta remonts | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tora vietnieks/ Liepas pamatskola | | Novērsti jumta bojājumi Liepas pamatskolā. | 27 877 |  |  | |
| 2. | Liepas pamatskolas aktu zāles/ ēdam zāles remonts | R 1.6 | 15 000 |  |  | Aktu zāles un ēdamzāles remonts | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tora vietnieks/ Liepas pamatskola | | Izstrādāts projekts aktu. | 15 000 |  |  | |
| 3. | Liepas pamatskolas ventilācijas sistēmas sakārtošana. | R 1.6 | 41 008 |  |  | Liepas pamatskolas ventilācijas remonts/ierīkošana. | | 2021. | | 2021.-…… | Pašvaldība/  Izpilddirek-tora vietnieks/ Liepas pamatskola | | Ventilācijas sistēmas remonts sporta zālē un ierīkošana mācību kabinetos. |  | 41 008 |  | |
| 4. | Labiekārto-tas iekštelpas Veselavas PII. | R 1.6 | 23 000 |  |  | Veikti remonti telpās | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/ Veselavas PII | | Veikti remontdarbi 3.grupā | 23 000 |  |  | |
| 5. | Izglītības iestādes labiekārto\šana, energoefektivitātes paaugstināšana | R1.6; | 39 759 |  |  | Sakārtotas komunikācijas, uzlabota energoefektivitāte | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/ Veselavas PII | | Veikts jumta remonts, ūdensvada un apkures sistēmas daļas izbūve |  | 39 759 |  | |
| 6. | Izglītības iestāžu ārtelpas uzlabošana | R 1.6 | 68 248 |  |  | Labiekārtota PII ārtelpa | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/Izpilddirektors/ Izpilddirek-tora vietnieks/ PII vadītāji | | Uzstādīti/nomainīti nožogojumi PII Saulīte, Jāņmuižas PII, PII Mežmaliņa un uzstādītas āra ierīces PII Mežmaliņa |  | 68 248 |  | |
| 7. | Veselavas muižas telpu restaurācija/atjaunošana. | R 1.16 | 71 079 |  |  | Atjaunotas/restaurētas telpas Veselavas muižā. | | 2021. | | 2021.-……. | Pašvaldība/ Izpilddirek-tors | | Veikti telpu restaurācijas/atjaunošanas darbi neatjaunota-jās telpās T-208,T-206,T20. | 71 079 |  |  | |
| 8. | Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja energoefek-tivitātes un pieejamības uzlabošana. | R 1.16 | 60 000 |  |  | Veikti ēkas infrastruktūras uzlabošanas darbi. | | 2021. | | 2021. |  | | Izstrādāts projekts kanalizācijas izbūvei. Veikti telpu remontdarbi. | 25 000 | 35 000 |  | |
| 9. | Paplašināta publiski pieejamo sporta veida daudzvei-dība | R 1.19, R 1.54 | 10 000 |  |  | Izveidots laukums un uzstādīti āra trenažieri. | | 2021. | | 2021. | Izpilddirek-tora vietnieks/ Attīstības nodaļa | | Uzstādīti trenažieri Mārsnēnos. |  | 10 000 |  | |
| 10. | Priekuļu vidusskolas sporta stadiona pārbūve. | R 1.20 | 1 013 855 |  |  | Pārbūvēts stadions pie Priekuļu vidusskolas. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība | | Nomainīts skrejceļa segums, futbola laukuma seguma atjaunošana, volejbola, laukumu segumu izveidošana, apgaismes sistēmas rekonstruk-cija, nestandarta iekārtu laukuma izbūve, žoga izbūve ap sporta laukumiem, stāvlaukuma un pievadceļu seguma maiņa. | 889 726 |  |  | |
| 11. | Dalība 9.2.2.1.pasākumā “Deinstitucionalizācija”. | R.1.24 | 29 624 | 223 826.25 | 9 874,69 | Pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.  Veikta personu izvērtēšana. | | 2020. | | 2021.-……. | Pašvaldība/ Sociālais dienests/ Attīstības nodaļa | | Veikta telpu piemērošana un teritorijas labiekārtoša-na personām ar garīga rakstura traucēju-miem. | 26 905 |  |  | |
| 12. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 167 994 |  |  | Ceļu seguma atjaunošana Liepā. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirekto-ra vietnieks | | Grants seguma divkārtu apstrāde/as-falta seguma atjaunošana/ izbūve: Ed.Veiden-bauma, Maija, Maizīša ielās, piebraucama-jam ceļam pie PII Saulīte, Liepas pamatskolas ceļam un laukumam Liepā | 18 329 | 111 270 | 38 395 | |
| 13. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 294 014 |  |  | Ceļu seguma atjaunošana Priekuļos. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirektors | | Grants seguma divkārtu apstrāde/as-falta seguma atjaunošana/izbūve:V.Sku-biņa, Meža, Mežpils, Parka, Dārza, Laimes ielās Priekuļos | 51 056 | 231 490 | 11 468 | |
| 14. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 36 740 |  |  | Ceļu seguma atjaunošana Dukuros. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirektors | | Grants seguma divkārtu apstrāde Liepu, Pīlādžu ielās Dukuros. | 26 962 |  | 9 778 | |
| 15. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 152 516 |  |  | Ceļu seguma atjaunošana Jāņmuižā. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirektors | | Grants seguma divkārtu apstrāde/as-falta seguma atjaunošana/ izbūve: Sporta, Lazdu, Gravas, Jāņlejas, Lakstīgalu, Alejas ielās Jāņmuižā | 117 233 |  | 35 283 | |
| 16. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 59 181 |  |  | Ceļu seguma atjaunošana Mārsnēnos. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tora vietnieks | | Divkārtu apstrāde asfalta segumam Celtnieku ielai, Skolas ceļam Mārsnēnos | 30 415 |  | 28 766 | |
| 17. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 35 732 |  |  | Ceļa seguma atjaunošana Veselavā. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors | | Divkārtu apstrāde ceļa segumam: Vālodzes ielā un ceļam A1 Kapi-Veselava (posmam 450 m) Veselavā Jāņkalna ielā, Priekuļos. | 35 732 |  |  | |
| 18. | Ceļu seguma atjaunošana | R 1.35 | 92 043 |  |  | Asfaltseguma atjaunošana. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirekto-ra vietnieks | | Atjaunots asfaltsegums P.Rozīša ielā, Liepā. |  | 100 162 |  | |
| 19. | Gājēju ietves izbūve Liepā 2.posms | R 1.40 | 19 427 |  |  | Infrastruktūras uzlabošana un dzīves vides kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirekto-ra vietnieks | | Izbūvēta gājēju ietve Rūpnīcas ielā, Liepā. |  |  | 19 427 | |
| 20. | Ūdensaim-niecības pakalpo-jumu attīstība. | R 1.42 | 160 000 |  |  | Ūdensvadu izbūve. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/-Komunālās saimniecības vadītājs | | Izbūvēts ūdensvads A.Jullas, Lauku, J.Lintera ielās Liepā. |  |  | 160 000 | |
| 21. | Ūdensaim-niecības pakalpo-jumu attīstība. | R 1.42 | 14 000 |  |  | Ūdensvada nomaiņa. | | 2021. | | 2021.. | Pašvaldība/-Komunālās saimniecības vadītājs | | Nomainīts ūdensvads posmā Cēsu prospekts 1 – Knēžas. |  | 14 000 |  | |
| 22. | Ūdensaim-niecības pakalpo-jumu attīstība. | R 1.44, 1.49 | 80 000 |  |  | Kanalizācijas sistēmas izbūve dzīvojamā mājā “Knēžas”, Priekuļos | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Komunālās saimniecības vadītājs | | Izstrādāta projekta dokumentā-cija. Izbūvēts kanalizācijas vads “Knēžas” – Dzeņupīte un kanalizācijas sistēmas izbūve ēkā. |  |  | 80 000 | |
| 23. | Apkures katla remonts Priekuļu katlu mājā un durvju, logu nomaiņa Liepas katlu mājā. | R 1.44 | 13 400 |  |  | Uzlabota siltumagāde un sakārtota infrastruktūra. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Komunālās saimniecības vadītājs | | Veikta apkures katla nr.2 priekškurtu-ves pārmūrēšana Priekuļos un Liepas katlu mājā nomainītas 2 durvis un 12 logi. |  | 11 050 | 2 350 | |
| 24. | Apgaismo-juma sistēmas izbūve. | R 1.44 | 4597 |  |  | Atjaunots/izbūvēts apgaismojums novada teritorijā. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/Iz-pilddirektora vietnieks/ Elektro-inženieris | | Apgaismo-juma gaismekļu uzstādīšana/izbūve Līvānu ciematā Mārsnēnos, |  | 4597 |  | |
| 25. | Apgaismo-juma sistēmas uzlabošana. | R 1.44 | 99 582 |  |  | Atjaunots/izbūvēts apgaismojums novada teritorijā. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirekto-rs/Elektro-inženieris | | Ielu apgaismo-juma balstu, gaismekļu, kabeļu maiņa Selekcijas ielā no Elites ielas līdz Cēsu prospektam, Raiņa, Pūpolu, Dārza, Parka ielās, Elites un Jāņkalna ielās līdz Meža ielai Priekuļos un gājēju celiņam Veselavā uz Veselavas PII. | 94 951 | 4631 |  | |
| 26. | Pilnveidota atkritumu šķirošanas sistēma | R 1.45 | 4 464 |  |  | Laukuma izveide šķirotiem atkritumiem Priekuļos. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/ | | Nožogojuma izveide ZAAO laukumam | 4 464 |  |  | |
| 27. | Paplašināt bezmaksas interneta pieejas vietas (Wi-fi) novadā, nodrošinot un uzlabojot pakalpoju-ma pieejamību un kvalitāti | R 1.46 | 15 913 |  |  | Palielināts bezmaksas interneta pieejas vietu skaits. | | 2021. | | 2021.-……. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/  Administratī-vā nodaļa | | Izveidotas bezmaksas interneta pieejas vietas (Wi-fi) novadā vismaz 7 vietās. | 1 800 |  |  | |
| 28. | Energoefek-tivitātes pasākumi pašvaldības iestādes ēkā. | R 1.47 | 10 000 |  |  | Būvprojekta izstrāde, ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, samazinot situmenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirekto-ra vietnieks | | Tehniskās dokumentā-cijas izstrāde Rūpnīcas ielā 8, Liepā. | 10 000 |  |  | |
| 29. | Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana. | R 1.49 | 43 300 |  |  | Uzlabota energoefektivitāte. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirek-tora vietnieks/ Attīstības nodaļa | | Izstrādāta tehniskā dokumentā-cija. Veikta jumta nomaiņa Meldru ielā 15, Sarkaņos. | 43 300 |  |  | |
| 30. | Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana. | R 1.49 | 34 628 |  |  | Veikti remonti pašvaldības dzīvokļos, uzstādīti attālinātie ūdens skaitītāji. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirektors/ Attīstības nodaļa/Namu pārvaldniece | | Izremontēti dzīvokļi, veikta logu, durvju nomaiņa, uzstādīti skaitītāji, pārmūrētas krāsnis. |  | 9 756 | 24 872 | |
| 31. | Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana. | R 1.49 | 72 324 |  |  | Uzlabota energoefektivitāte, nomainot logu blokus. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Izpilddirek-tora vietnieks/ Attīstības nodaļa | | Logu bloku nomaiņa Maija ielā4, Liepā. | 72 324 |  |  | |
| 32. | Kapsētu un kapliču uzturēšanu. | R 1.49 | 35 892 |  |  | Veikti atjaunošanas darbi. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/ Labiekārtoša-nas dienesta vadītājs | | Kosmētiskais un fasādes remonts Jaunraunas un Priekuļu kapličās, jumta remonts Veselavas kapličā. |  | 35 892 |  | |
| 33. | Publiski pieejamas infrastruktū-ras labiekārto-šana, izveide. | R 1.53 | 2 500 | 22 500 |  | Labiekārtot publiskās teritorijas, uzstādot un izveidojot atbilstošu infrastruktūru iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu dzīves un atpūtas telpu ( piem. velonovietņu izveide, afišu stabu uzstādīšana, informatīvo plākšņu izvietošana, ugunskura vietu labiekārtošana, atpūtas soliņu izvietošana, stādījumu iekārtošana, rotaļu laukumu izveide u.tml.). Izveidota infrastruktūra iedzīvotāju interešu grupu izveidei u.c. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/ Attīstības nodaļas vadītāja | | Izveidota infrastruktūra. | 25 000 |  |  | |
| 34. | Labiekārtota publiskā ārtelpa, paplašināta publiski pieejamo sporta veidu daudz-veidība. | R 1.54 | 40 000 |  |  | Labiekārtota sporta un aktīvās atpūtas vieta novada iedzīvotājiem. | | 2020. | | 2021. | Pašvaldība/-Izpilddirek-tora vietnieks/ Attīstības nodaļa | | Izbūvēta BMX trase Liepā. | 40 000 |  |  | |
| 35. | Uzlabot administrā-cijas iekšējo sadarbību | R 1.55 |  |  |  | IKT infrastruktūras un iekārtu iegādes.  Paplašināta un atjaunota ITK infrastruktūra, nodrošinot un modernizējot darbiniekiem attālinātā darba iespējas. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/  Administratī-vā nodaļa | | Veiktas IKT infrastruktū-ras un iekārtu iegādes, un papildus aprīkotas un modernizētas darba vides. | 18 000 |  |  | |
| 36. | Paaugstināt pašvaldības speciālistu  kapacitāti un profesiona-litāti | R 1.57 |  |  |  | IKT infrastruktūras un iekārtu iegādes.  Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, uzlabota starpnozaru iekšējā komunikācija un sadarbība. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/  Administratī-vā nodaļa | | Veiktas IKT infrastruk-tūras un iekārtu iegādes, papildus aprīkotas un modernizētas darba vietas. | 13 000 |  |  | |
| 37. | Ieviest e-pārvaldes pakalpoju-mus | R 1.59 |  |  |  | IKT infrastruktūras un iekārtu iegādes.  Nodrošināta valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu  tuvināšana iedzīvotāju dzīves vietai, aprīkojot ar papildus nepieciešamajām iekārtām pašvaldības KAC un iestādes. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/  Administratī-vā nodaļa | | Veiktas IKT infrastruktū-ras un iekārtu iegādes un papildus aprīkotas un modernizētas darba vietas. | 33 800 |  |  | |
| 38. | Ieviest e-pārvaldes pakalpoju-mus | R 1.59, R 1.57. |  |  |  | IKT infrastruktūras un iekārtu iegādes.  Nodrošināta valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu  kvalitāte.  Uzlabota izglītības iestāžu materiāltehniskā bāze. | | 2021. | | 2021. | Pašvaldība/  Izpilddirek-tors/  Administratī-vā nodaļa | | Veiktas IKT infrastruktū-ras un iekārtu iegādes, nodrošinot izglītības iestāžu attālināto mācību darbu. | 39 000 |  |  | |